Отчет о тестировании программы, выводящей дату время
из указанного диапазона.
Дата проведения тестирования: 30.03.2024
Тестировщик: Исаев Владислав

Объект тестирования:
Была проведена проверка работоспособности программы, выводящей дату время из указанного диапазона.
Тестовая документация:
В целях детальной проверки функциональностей данной программы было проведено модульное тестирование и разработан тест-кейс, в количестве 54 проверок (приложение.тест-кейсы опен код).
Примененные техники тест-дизайна:
В ходе тестирования были применены техники эквивалентного разбиения, анализа граничных условия и попарного тестирования.
Найденные дефекты и необходимые уточнения:
В процессе прохождения по проверкам тест- кейса была выявлена необходимость уточнения требований к данной программе, также было обнаружено несколько дефектов, а именно:
1.
Описание дефекта:
выведенное время не соответвувет 24-х часовому формату после ввода начальной и конечной даты.
Окружение: ОС-Windows 10 Pro, версия- 22H2
Шаги воспроизведения:
1. ввести начальную дату: 10.04.2024 и нажать enter
2. ввести конечную дату: 10.06.2024 и нажать enter
ФР: 2024-05-03 55:50:42.464
ОР: значение часа не должно превышать значения 24.
2.
Описание дефекта: при вводе одинаковой начальной и конечной даты, которые не равны текущей дате программа выдает значения из указанного диапазона.
Окружение: ОС-Windows 10 Pro, версия- 22H2
Примечания к баг репорту: программа имеет разное поведение в двух синонимичных случаях. Если введены 2 даты которые не равны текущей дате, программа выдает значения из указанного диапазона. Если введены 2 даты которые равны текущей дате, значения не проходят валидацию и программа отдает ошибку. Необходимо уточнить требования к программе и на основании требований исправить один из данных кейсов. На данный момент принимается, что программа в таком случае должна отдавать ошибку. Запуск кейса был осуществлен 30.03.2024.
Шаги воспроизведения:
1. ввести начальную дату: 25.03.2023 и нажать enter
2. ввести конечную дату: 25.03.2023 и нажать enter
ФР: 2020-03-25 18:01:17.456
ОР: отображается ошибка ( Введенные значения неверные. Попробуйте еще раз)

3.
Описание дефекта: некорректная валидация значений дня и месяца начальной и конечной даты .
Окружение: ОС-Windows 10 Pro, версия- 22H2
Шаги воспроизведения:
кейс1.
1. ввести начальную дату: 10.8.2023 и нажать enter
2. ввести конечную дату: 10.01.2024 и нажать enter
кейс2.
1. ввести начальную дату: 10.12.2023 и нажать enter
2. ввести конечную дату: 6.01.2024 и нажать enter

ФР: кейс1: 2023-10-23 51:29:13.843
       кейс2: 2023-12-19 42:19:49.925
ОР: отображается ошибка ( Введенные значения неверные. Попробуйте еще раз), так как введенные значения не соответствуют формату даты 00.00.0000
Приложения:
тест-кейсы опен код